Отчет

о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Шумаковского сельсовета Курского района Курской области»

за 2024 год

Аналитическая записка

Муниципальная программа «Благоустройство территории Шумаковского сельсовета Курского района Курской области»  (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Шумаковского сельсовета Курского района Курской области от 20.12.2019 г. № 91.

В бюджете муниципального образования «Шумаковский сельсовет» Курского района Курской области на реализацию мероприятий Программы в 2024 году было предусмотрено 706000,00 руб. Финансовое обеспечение мероприятий осуществлялось за счет средств местного бюджета муниципального образования «Шумаковский сельсовет» Курского района Курской области и бюджета Курской области.

По состоянию на 01.01.2025г. выполнены мероприятия на общую сумму 705893,37 руб., в том числе:

1. Мероприятия по благоустройству территории населенных пунктов, в том числе:

грейдирование  грунтовых автодорог. Данные мероприятия выполнены с привлечением организации МУП ЖКХ "Родник";

обустройство 6 площадок для накопления ТКО под стандартные контейнеры и 1 площадки под бункер-накопитель;

приобретение 2 бункера-накопителя для размещения на территории кладбищ в с.Введенское и д.Большое Шумаково.

Приложения:

Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Шумаковский сельсовет» Курского района Курской области на реализацию муниципальной программы.

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2024 год.

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы за 2024 год.

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Шумаковский сельсовет" Курского района Курской области на реализацию муниципальной программы за 2024 год

| Коды аналитической программной классификации |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования "Шумаковский сельсовет" Курского района Курской области, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение на конец отчетного периода |  | кредиторская задолженность за отчетный период |
| МП | Пп | ОМ М |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в т.ч. кредитор-ская задолжен-ность прошлого отчетного периода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 07 | 0 | 0000000 | - Муниципальная программа «Благоустройство территории Шумаковского сельсовета Курского района Курской области» | Администрация Шумаковского сельсовета Курского района Курской области | 001 |  |  |  |  | 706000,00 | 705893,37 | 0 | 0 |
| 07 | 3 | 0000000 | Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов поселения» | Администрация Шумаковского сельсовета Курского района Курской области | 001 |  |  |  |  | 706000,00 | 705893,37 | 0 | 0 |
| 07 | 3 | 0100000 | - Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по благоустройству территории населенных пунктов" | Администрация Шумаковского сельсовета Курского района Курской области | 001 |  |  |  |  | 706000,00 | 705893,37 | 0 | 0 |
| 07 | 3 | G2 52690 | Основное мероприятие «Мероприятия по закупке контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов» | Администрация Шумаковского сельсовета Курского района Курской области | 001 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2024 год

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Расходы, рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | оценка расходов согласно муниципальной программе на отчетную дату | фактические расходы на отчетную дату |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 07 |  | - Муниципальная программа «Благоустройство территории Шумаковского сельсовета Курского района Курской области» | всего | 705893,37 | 705893,37 | 100 |
|  |  |  | - средства местного бюджета | 705893,37 | 705893,37 | 100 |
|  |  |  | - средства федерального бюджета |  |  |  |
|  |  |  | - средства областного бюджета |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | - |
| 07 | 3 | Подпрограмма - «Благоустройство населенных пунктов поселения» | всего | 705893,37 | 705893,37 | 100 |
|  |  |  | - средства местного бюджета | 705893,37 | 705893,37 | 100 |
|  |  |  | - средства федерального бюджета |  |  |  |
|  |  |  | - средства областного бюджета |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | - |

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы за 2024 год

| Код аналитической программной классификации |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ М |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 07 | 3 | 0000000 | Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 3 | 0100000 | Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по благоустройству территории населенных пунктов" |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 3 | 01 С1433 | Мероприятия по благоустройству | Администрация Шумаковского сельсовета Курского района Курской области | 2024 год | 2024 год | грейдирование грунтовых автодорог улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения, за счет привлечения жителей поселения и предприятий, расположенных на территории сельсовета к работам по благоустройству | грейдирование грунтовых автодорог улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения, за счет привлечения жителей поселения и предприятий, расположенных на территории сельсовета к работам по благоустройству |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

- В рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Шумаковском сельсовете Курского района Курской области» не осуществляется оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Шумаковского сельсовета Курского района Курской области»за 2024 год

- В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шумаковского сельсовета Курского района Курской области», утвержденным постановлением Администрации Шумаковского сельсовета Курского района Курской области от 30.10.2019г. № 70, проводится оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Щетинском сельсовете Курского района Курской области» (далее – Программа) за 2024 год:

- Оценивается степень реализации мероприятий Программы:

СРМ = МВ / М, где:

СРМ - степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

МВ - количество мероприятий, выполненных в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Форма 2

| № п/п | Наименование подпрограммы | Общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, М | Количество мероприятий, выполненных в отчетном году, МВ | Степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), СРМ = МВ / М | Обоснование причин невыполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов поселения» | 1 | 1 | 100% |  |
| 3 | ИТОГО по программе | 1 | 1 | 100% |  |

- Оценивается степень соответствия Программы запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования «Шумаковский сельсовет» Курского района Курской области в целом:

ССУР = РФ / РП, где:

ССУР - степень соответствия муниципальной программы (подпрограммы) запланированному уровню расходов муниципального образования «Шумаковский сельсовет» Курского района Курской области;

Рф - фактические расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году

Под фактическими расходами понимается сумма расходов на реализованные мероприятия, в том числе неоплаченные расходы бюджета муниципального образования «Шумаковский сельсовет» Курского района Курской области.

РП - плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.

Под плановыми расходами понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) сводной бюджетной росписью по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Форма 3

| № п/п | Наименование подпрограммы | Плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году, РП | Фактические расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году, РФ | Степень соответствия муниципальной программы (подпрограммы) запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования "Шумаковский сельсовет", ССУР = РФ / РП | Обоснование причин отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов поселения» | 706000,00 | 705893,37 | 1,0 |  |
| 3 | Итого | 706000,00 | 705893,37 | 1,0 |  |

Вывод: По результатам проведенной оценки значение эффективности реализации муниципальной программы составило 1,0. В соответствии с постановлением Администрации Шумаковского сельсовета Курского района Курской области от 30.10.2019г. № 70 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шумаковского сельсовета Курского района Курской области»» данное значение (1,0) эффективности реализации муниципальной программы соответствует высокому уровню эффективности муниципальной программы.