РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.03.2022 г. № 21 О проведении месячника образцовой чистоты и санитарного порядка на территории муниципального образования «Шумаковского сельсовет» Курского района Курской области

В целях организации работы по наведению образцовой чистоты и санитарного порядка на территории  Шумаковского сельсовета Курского района Курской области после  осеннее – зимнего периода и постоянного поддержания санитарной культуры на должном уровне:

- Провести в период с 01.04.2022 года по 30.04.2022 года на территории Шумаковского сельсовета Курского района Курской области   месячник образцовой чистоты и санитарного порядка.

- Создать муниципальный штаб по подготовке и проведению месячника образцовой чистоты и санитарного порядка на территории Шумаковского сельсовета Курского района Курской области  и утвердить прилагаемый состав.

- Разработать и утвердить организационно- технические мероприятия по подготовке и проведению месячника образцовой чистоты и санитарного порядка с указанием должностных лиц, ответственных за исполнение мероприятий.

- Руководителям учреждений, организаций независимо от форм собственности составить графики проведения работ по благоустройству и уборке территории на закреплённых территориях.

- Муниципальному штабу по подготовке и проведению месячника образцовой чистоты и санитарного порядка еженедельно (пятница) рассматривать на своих заседаниях ход выполнения работ по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов Шумаковского сельсовета.

- В целях улучшения надлежащего санитарного порядка  02, 09, 16, 23 и 30апреля 2022 года учреждениям, предприятиям, организациям, независимо от  форм собственности и населению провести субботники по уборке территорий.

- Населению Шумаковского сельсовета активно принять участие в наведении надлежащего порядка территории, прилегающей к домовладению в радиусе 10 метров.

- Специалисту Администрации Шумаковского сельсовета Курского района Курской области по ГО и ЧС Стрижкову М.В. организовать уборку общих мест скопления бытовых отходов, уборка мест захоронения.

- За неисполнение настоящего распоряжения налагается административный штраф в соответствии с законодательством РФ и законами Курской области.

10.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на специалиста по ГО и ЧС Администрации  Шумаковского сельсовета Курского района Курской области  – Стрижкова Максима Валерьевича.

11.  Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Ознакомлен _______________________Стрижков М.В.

Глава

Шумаковского сельсовета                                                   Н.И. Бобынцева

Приложение № 1

к Распоряжению

главы Шумаковского сельсовета

Курского района Курской области

№ 21 от 30.03.2022 г.

Состав

Муниципального штаба по подготовке и проведению

образцовой чистоты и порядка на территории

Шумаковского сельсовета Курского района Курской области

| № п/п | Ф.И.О. | Должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бобынцева Н.И. | Глава Шумаковского сельсовета Курского района Курской области – начальник штаба |
| 2 | Стрижков М.В. | Специалист по ГО и ЧС Администрации Шумаковского сельсовета Курского района Курской области |
| 3 | Иванова Н.В. | Заместитель Главы администрации Шумаковского сельсовета по общим вопросам |
| 4 | Шошина Л.М. | директор МБОУ «Шумаковская СОШ» Курского района |
| 5 | Положенцева Г.В. | заведующая Конаревским филиалом МБОУ «Шумаковская СОШ» Курского района |
| 6 | Богданова О.И. | директор МКУК «Шумаковский ДК» Курского района |
| 7 | Солодилова В.В. | заведующая «Шумаковская сельская библиотека-филиал» |
| 8 |  | Отделения связи д. Б. Шумаково |
| 9 | Овсянникова В.Ф. | депутат Собрания депутатов Шумаковского сельсовета Курского района |
| 10 | Шумаков Р.И. | депутат Собрания депутатов Шумаковского сельсовета Курского района |

Приложение № 2

к Распоряжению

главы Шумаковского сельсовета

Курского района Курской области

№ 21 от 30.03.2022 г.

ПЛАН

по подготовке и проведению месячника

образцовой чистоты и порядка на территории

Шумаковского сельсовета Курского района

| Объект | Мероприятия | Ответственный | Сроки сполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Территория МБОУ «Шумаковская СОШ», дорога до окопа от школы и до центральной дороги | Побелка бордюров, уборка мусора, вырубка посадки со стороны памятника, поддержание порядка | Шошина Л.М. | 01.05.2022 г. Постоянно |
| Территория вокруг здания отделения связи и до дороги | Уборка мусора, вырубка кустарников, разбить клумбы, посадить цветы | Лобынцева М.В. | 01.05.2022 г. Постоянно |
| Территория вокруг здания Шумаковского ФАП и до дороги | Уборка мусора, вырубка кустарников, разбить клумбы, посадить цветы | Черкасова В.А. | 01.05.2022 г. Постоянно |
| Территория вокруг здания Ивановского ФАП и до дороги | Уборка мусора, вырубка кустарников, | Глебова Т.А. | 01.05.2022 г. Постоянно |
| Территория вокруг зданий магазинов д. Большое Шумаково и через дорогу до кладбища | Уборка мусора, вырубка кустарников, посадка цветов | Ярушкина Л.И. Железнов А.В. Шумаков Р.И. | 01.05.2022 г. Постоянно |
| Территория Конаревского филиала МБОУ «Шумаковская СОШ» Курского района | Побелка бордюров, вырубка кустарников, уборка общего скопления мусора, сухой травы. Уборка территории детской площадки и покос травы на прилегающем стадионе | Положенцева Г.В. | 01.05.2022 г. Постоянно |
| Территория МКУК «Шумаковский ДК» | Уборка мусора, разбивка клумбы, посадка цветов, уборка детской площадки. | Богданова О.И. | 01.05.2022 г. Постоянно |
| Территория вокруг детского сада и через дорогу и вокруг котельной | Уборка мусора, вырубка кустарников | Шошина Л.М. | 01.05.2022 г. Постоянно |
| Территория вокруг частных домов в радиусе 10 метров и до дороги | Уборка мусора, поддержание порядка в течение года | Население МО «Шумаковский сельсовет» Курского района Курской области | 01.05.2022 г. Постоянно |
| Администрация Шумаковского сельсовета Курского района Курской области | Провести заседание и разработать план работы комиссии по реализации данного распоряжения | Бобынцева Н.И. | До 01.04.2022 г. |
| Территория Шумаковского сельсовета Курского района Курской области, места захоронений | Организовать уборку общего скопления мусора на территории Шумаковского сельсовета Курского района | Стрижков М.В. | Постоянно в весенне-летний период |
| Территория вокруг киоска в радиусе 50 метров | Организовать уборку общего скопления мусора, вырубка кустарников | Овсянникова В.Ф. | 01.05.2022 г. Постоянно |
| Территория вокруг складов, принадлежащих на праве собственности ИП КФХ | Вырубка кустарников, уборка общего скопления мусора, сухой травы. | Бобынцева А.С. | 01.05.2022 г. Постоянно |
| Территория вокруг складов, около Шумаковского Минимаркета (территория принадлежит на праве собственности Брынцеву Л.С.) | Вырубка кустарников, уборка общего скопления мусора, сухой травы | Брынцев Л. С. | 01.05.2022 г. Постоянно |
| Территория фермы и прилегающая к ней (ИП Самохвалова И.В.) | Очистка и грейдирование подъездной дороги к ферме, ремонт и восстановление ограждения территории фермы вдоль проезжей дороги, обрезка кустарников, уборка общего скопления мусора, сухой травы на территории фермы | Самохвалов М.И. Самохвалова И.В. | 01.05.2022 г. Постоянно |
| ИП КФХ «Айдимамадов М.Ю. » (на территории в радиусе 15 метров) | Вырубка кустарников, уборка общего скопления мусора, сухой травы | Айдимамадов М.Ю. | 01.05.2022 г. Постоянно |
| Многоквартирные дома расположенные по адресу: Курская область Курский район с. Введенское, 267,199 | Вырубка кустарников, уборка общего скопления мусора, сухой травы. | Заикин В.А. Семченко И.А. | 01.05.2022 г. Постоянно |
| СНТ "Заречное", "Водник" | Вырубка кустарников, уборка общего скопления мусора, сухой травы, опашка территории СНТ | Арустамов А.А. Канорян С.Г. | 01.05.2022 г. Постоянно |